ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА,

ГРАД БИЈЕЉИНА, СЕПТЕМБАР  2018. ГОДИНЕ

Назив угогорног органа

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.рб. | Опис и ознака по ЈРЈН | Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН | Подаци о добављачу/добављачима у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто) | Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...) | Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене | Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума | Датум закључења уговора/оквирног споразума | Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност | Напомена (образложење |
| 1. | ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ „ЧАРДАЧИНЕ“, ГРАД БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ ШИФРА:СКП-28/18 45231300-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-107-8-219/18 | Министарство за људска права и избјеглице БиХ Сарајево, Фонд за повратак БиХ и АД Водовод и канализација Бијељина, ЈИБ: 4400307860000 | 22.515,71 КМ са ПДВ-ом (Фонд: 12.000,00 КМ са ПДВ-ом, а Град Бијељина: 10.515,17 КМ са ПДВ-ом) - Рок за извођење радова је 60 дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора Рок за извођење радова на реконструкцији рачуна се од дана увођења Извођача у посао односно од датума потписивања Записника о увођењу извођача у посао. Записник о увођењу извођача у посао потписују Пројект менаџер Града, Надзорни орган, Извођач , што се констатује у грађевинском дневнику. Записник о увођењу у посао Имплементатор је дужан доставити Фонду и Министарству у року од 7 дана од дана увођења. -Плаћање : - Цијену за извођење радова, Фонд ће Извођачу платити у року од 30 дана, по испостављеној ситуацији. а окончану ситуацију Извођач испоставља по завршетку радова. Испостављене ситуације Извођача морају бити потписана и овјерена од стране Надзора над грађењем и Пројект менаџера Града. Укупна вриједност радова по ситуацији не смије прећи укупно уговорену вриједност за извођење радова по овом Уговору. Један примјерак ситуације мора бити истовремено достављен Министарству, а остали Фонду. Министарство је дужно свој извјештај по испостављеној ситуацији доставити Фонду у року од 7 дана. -Гарантни рок: - Термин гарантни рок означава период од 10 (десет) година за све радове који се односе на солидност грађевине, њену стабилност и сигурност, рачунајући од дана извршеног техничког пријема. -Гарантни период за изведене радове је 12 мјесеци. Под гаранцијом се подразумијева обавеза Извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су настали усљед несолидно изведених радова или лошег квалитета уграђених материјала од стране Извођача. | 1 |  | 1 |  | 04.09.2018. |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 2. | ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ, ЛОТ 4: Асфалтирање улице Париске комуне у МЗ Ново Насеље, дужине 658,00 m ШИФРА:СКП-34(Ц1, 6 ЛОТОВА)/18 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-108-5-225/18 | Министарство за људска права и избјеглице БиХ Сарајево, Фонд за повратак БиХ и ДОО Монт градња Угљевик, ЈИБ: 44037074510002 | 74.845,13 КМ са ПДВ-ом (Фонд: 27.000,00 КМ са ПДВ-ом, а Град Бијељина: 47.845,13 КМ са ПДВ-ом) -Рок извођења радова, за све лотове, је 60 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора -Плаћање : - Цијену за извођење радова, Фонд и град ће Извођачу платити у року од 30 дана, по испостављеним привременим и окончаним ситуацијама. Извођач је дужан привременеситуације испоставити Фонду сразмјерно износу који по овом уговору плаћа Фонд,а Граду на износ који плаћа Град. испоставља Испостављене ситуације Извођача морају бити потписана и овјерена од стране Надзора над грађењем и Пројект менаџера Града. Укупна вриједност радова по ситуацији не смије прећи укупно уговорену вриједност за извођење радова по овом Уговору. Један примјерак ситуације мора бити истовремено достављен Министарству, а остали Фонду. Министарство је дужно свој извјештај по испостављеној ситуацији доставити Фонду у року од 7 дана -Гарантни рок: - Термин гарантни рок означава период од 10 (десет) година за све радове који се односе на солидност грађевине, њену стабилност и сигурност, рачунајући од дана извршеног техничког пријема. -Гарантни период за изведене радове је 360 дана. Под гаранцијом се подразумијева обавеза Извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су настали усљед несолидно изведених радова или лошег квалитета уграђених материјала од стране Извођача. . |  |  | 04.09.2018. |  |  |
| 3 | ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ СИГНАЛА ШИФРА:КГН-Н-04/18 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције 1293-1-2-150-5-221/18 | ДОО Астра медиа Бијељина, ЈИБ: 4400369970006 | 49.959,00 КМ са ПДВ-ом - Уговорни орган је предвидио закључење уговора од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године. -Плаћање: -60 дана од дана доставе рачуна и писменог извјештаја о емитовању емисија/прилога и доставе компакт-диска са емитованим емисијама, на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора |  |  | 05.09.2018. |  |  |
| 4 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ – X ФАЗА (ЗАНАТСКИ РАДОВИ), ШИФРА:ДД-13/18 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-167-5-232/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 449.055,78 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију предметних радова је 60 (ШЕЗДЕСЕТ) календарских дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора -Плаћање: Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) године од дана примопредаје радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок. |  |  | 10.09.2018 | 23.08.2018. године 449.055,78 КМ са ПДВ-ом |  |
| 5. | OБЈАВА ОГЛАСА И ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТЕРОНСКИХ МЕДИЈА , ШИФРА:СКП-39/18 64200000-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-2-163-5-222/18 | ДОО Астра медиа Бијељина, ЈИБ: 4400369970006 | 9.945,00 КМ са ПДВ-ом - Рок пружања услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године. -Плаћање изабраном понуђачу за рачуне/ситуације, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/ситуација (привремене, окончана) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора |  |  | 05.09.2018. |  |  |
| 6. | Набавка декоративне расвјете Шифра: СКП-01-п1/18 31000000-6 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-1-156-5-235/18 | ДОО Телефонија Видаковић; ЈИБ: 4400011580001 | 9.991,80 КМ са ПДВ-ом - Рок за реализацију уговора је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године. - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити на сљедећи начин: 30 ( тридесет ) дана од дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гарантни рок на испоручену предметну роби из овог уговора је минимално 2 (двије) године, рачунајући од дана испоруке робе |  |  | 06.09.2018. | Укупна утрошена средства 9.991,80 КМ са ПДВ-ом 21.12.2018. године |  |
| 7 | ИЗГРАДЊА, АСФАЛТИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И СТАЗА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА ШИФРА:СКП-50/18 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-149-5-233/18 | ДОО Бијељина пут, Бијељина, ЈИБ: 4400380860000 | 221.939,64 КМ са ПДВ-ом - Рок за извођење радова је 60 календарских дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018. године. Извођач радова је у обавези да започне предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења писменог налога. - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, привремене и окончану ситуацију ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од дана доставе рачуна, привремених и окончане ситуације на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова. | Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи на "Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина" (Реконструкцијa дијела локалног пута Л-5, Бијељина-В. Обарска- Црњелово, дужине 1,00 km, у МЗ Црњелово) Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-153/2018 од 07.09.2018. године, Шифра: СКП-50-у1/18 32.060,93 КМ са ПДВ-ом од 22.01.2019 - радови су изведени |  | 07.09.2018. | Уговор реализован 19.02..2019. године -Укупна утрошена вредност 254.000,57 КМ са ПДВ-ом |  |
| 8 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ – III ФАЗА (ИЗГРАДЊА КРОВА), ШИФРА:ДД-12/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-153-5-224/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 149.933,11 КМ са ПДВ-ом – Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора, -Плаћање: 60 дана од пријема рачуна/ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова |  |  | 04.09.2018. |  |  |
| 9. | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ – I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА), ШИФРА:ДД-14/18 45212200-8 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-139-5-223/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 179.745,70 КМ са ПДВ-ом – Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет) дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 10 дана од дана потписивања уговора, -Плаћање: 60 дана од пријема рачуна/ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова | УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА), додатни уговор на уговор број : 02-404-138/18 од 04.09.2018. године ШИФРА: ДД-14-у1/18 Закључен 15.10.2019. године ИЗНОС: 34.929,13 КМ са ПДВ-ом |  | 04.09.2018. | Основни уговор: 10.05.2019. година; Укупно утрошена средства: 161.876,08 КМ са ПДВ-ом Уговор 1: 10.05.2019. година; Укупно утрошена средства: 34.929,13 КМ са ПДВ-ом |  |
| 10 | Уређење и опремење ентеријера спомен собе погинулим борцима Војске РС Шифра: БИЗ-03/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-175-5-236/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 37.828,91КМ са ПДВ-ом – Рок за реализацију предметних радова је 30 дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: 60 дана од пријема рачуна/ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, --Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова |  |  | 19.09.2018. | Укупна утрошена вредност 37.828,91 КМ са ПДВ-ом од 23.11.2018. |  |
| 11 | САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА ШИФРА:СКП-11-п1/18 77000000-0 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ 1293-1-2-177-5-241/18 | AД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008 | 12.051,00 КМ са ПДВ-ом - Рок пружања услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године. -Плаћање изабраном понуђачу за рачуне/ситуације, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/ситуација (привремене, окончана) на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. -Нема авансног плаћања током трајања уговора |  |  | 26.09.2018. |  |  |
| 12 | НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ Шифра: ОЗП-22/18 30200000-1 | КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-7-1-178/18 | ДОО Копитрејд Бијељиана, ЈИБ: 4400430120002 | 9.999,99 КМ са ПДВ-ом - Рок за испоруку роба је од дана потписивања Уговора 30 дана. -Плаћање изабраном понуђачу након извршене примопредаје роба и потписа записника о примопредаје од стране наручиоца и испоручиоца роба, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/ -Нема авансног плаћања током трајања уговора |  |  | 29.09.2018 |  |  |
| 13 | АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ВАТРОГАСНОГ ДОМА У ЈАЊИ ШИФРА:ТВЈ-07/18 45233140-2 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ 1293-1-3-151-5-239/18 | ДОО Бијељина пут Бијељина; ЈИБ: 4400380860000 | 9.840,16 КМ са ПДВ-ом – Рок за реализацију предметних радова је 30 дана од дана потписивања уговора. -Плаћање: 30 дана од пријема рачуна/ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, --Нема авансног плаћања током трајања уговора. |  |  | 19.09.2018 |  |  |
| 14 | УГРАДЊА СЕМАФОРСКОГ УРЕЂАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (УЛ.1.МАЈА – Д.БАРАЊИНА) ШИФРА:СКП-38/18 45316212-4 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-181-5-240/18 | ДОО Телефонија Видаковић, Добој, ЈИБ: 44000111580001 | 19.997,64 КМ са ПДВ-ом – Рок за реализацију предметних радова је 45дана од дана увођења у посао,а уговор важи до 31.12.2018. -Плаћање: 60 дана од пријема рачуна/ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача, --Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова |  |  | 24.09.2018 |  |  |
| 15 | ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ – I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА КРОВА ПРЕКРИВЕНОГ ЦРИЈЕПОМ) ШИФРА:ДД-15/18 45200000-9 | ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1293-1-3-183-5-244/18 | ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004 | 61.885,79 КМ са ПДВ-ом -Рок: 60 дана од дана увођења извођача радова у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора - Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације на жиро рачун понуђача, који је достављен у понуди. Нема авансног плаћања током трајања уговора. - Гаранција за изведене радове траје 2 (двије) од дана примопредаје радова | -Продужетак рока извођења радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини-I фаза ( реконструкција дијела крова покривеног цријепом) ; Шифра: ДД-15-у1/18 -Рок је продужен до 03.01.2019. године -Потписан: 03.12.2018.године УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА, (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА КРОВА ПРЕКРИВЕНОГ ЦРИЈЕПОМ) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-179/18 ОД: 28.09.2018. ГОДИНЕ. Шифра: ДД-15-у2/18 12.052,73 КМ са ПДВ-ом од 08.03.2019 - Рок за реализацију радова је 15 дана од дана потписивања |  | 28.09.2018 | Укупно утроше средства 62.415,43 КМ са ПДВ-ом Датум потпуне реализације 17.04.2019. године |  |

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

| М.П. | Потпис одговорног лица |
| --- | --- |
|  | ______________________________ |